OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito ai sensi della Lettera di invito – Disciplinare, sulla base degli elementi tecnico – qualitativi di seguito elencati:

SUB CRITERIO A.1 – Proposta di monitoraggio (MAX 15 PUNTI)

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa, in riferimento al sito di intervento ed alle opere previste dovrà essere redatta una proposta di installazione di sistemi o impianti monitoraggio che consentano la verifica nel tempo della durabilità delle opere e agevolino le future operazioni di manutenzione.

SUB CRITERIO A.2 – Piano di gestione della commessa (PGC) (MAX 20 PUNTI)

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa, in relazione alla specificità dell’opera oggetto dell’appalto ed al sito di intervento, è richiesto che il concorrente, con riferimento al progetto definitivo, valuti e definisca in fase di offerta la propria organizzazione dedicata all’appalto e principalmente le disposizioni organizzative e di controllo che saranno assunte dall’operatore economico in caso di aggiudicazione per raggiungere le finalità ed i livelli qualitativi stabiliti dal progetto.

Il PGC dovrà obbligatoriamente comprendere le seguenti informazioni:

- individuazione della struttura deputata alla gestione della commessa e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con evidenza degli addetti che saranno impiegati nel cantiere oggetto di appalto e delle figure che intende destinare alla struttura di gestione e al gruppo di management;

- per ogni addetto che sarà impiegato nel cantiere oggetto di appalto il concorrente dovrà fornire i seguenti dati: indicazione univoca dell’addetto / qualifica / n. anni di esperienza nel ruolo specifico presso l’azienda e formazione ricevuta;

- individuazione degli adempimenti di commessa di particolare rilievo (quali ad es: controlli del processo di realizzazione; gestione del cronoprogramma; coordinamento e comunicazioni con la committenza).

Saranno apprezzate figure con curriculum professionale e formativo inerente cantieri analoghi (lavori su versanti e in centri abitati) e le competenze delle maestranze che saranno realmente utilizzate nel corso della commessa. Saranno maggiormente apprezzate maestranze alle dirette dipendenze dell’Impresa.

SUB CRITERIO A.3 – Modalità di sviluppo dei lavori e organizzazione del cantiere (MAX 10 PUNTI)

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa il concorrente dovrà illustrare come intende risolvere le problematiche inerenti la cantierizzazione con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione dell’impatto ambientale di cantiere.

Il concorrente dovrà tenere presente i seguenti fattori:

- aree occupate in fregio alle viabilità esistenti;

- mantenimento viabilità pubblica durante i lavori;

- accessibilità alle proprietà private;

- sicurezza dell’area di cantiere, anche durante le fasi non lavorative.

In particolare il concorrente dovrà approfondire l’analisi dei rischi in rapporto all’attività da svolgere indicando i mezzi di produzione normalmente utilizzati. Dovrà inoltre individuare le situazioni ritenute più critiche e dettagliare in conseguenza le modalità operative (mezzi d’opera speciali, attrezzature speciali, materiali specifici, sequenze lavorative studiate ad hoc, viabilità di accesso, etc.) e le eventuali integrazioni di sicurezza che intende adottare al fine di garantire, nel rispetto e in applicazione del Piano Sicurezza e Coordinamento ex art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/2008 a base di gara, la totale sicurezza delle proprie e altrui maestranze che intervengono sul cantiere a vario titolo durante le fasi lavorative di cui trattasi e il rispetto dei requisiti ambientali generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e nel territorio con cui dette situazioni interagiscono, intesi sia come minimizzazione del disagio arrecato ai terzi sia come effettiva salvaguardia dell’ambiente circostante

SUB CRITERIO A.4 –Minimizzazione degli impatti ambientali (MAX 15 PUNTI)

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa, il concorrente, in relazione anche a quanto proposto nei criteri precedenti, deve illustrare quali scelte prevenzionali e metodologie intende adottare per la riduzione dei disturbi e dei danni all’ambiente circostante nelle fasi di realizzazione dell’opera, descrivendo tali scelte in relazione alle singole fasi lavorative (confinamento dell’area destinata all’attività operativa; soluzioni per evitare la diffusione atmosferica di componenti dannosi per la salute; valutazione delle emissioni di rumore e soluzioni previste; interferenze; utilizzo sostanze pericolose; ecc.).

Il concorrente, a tal proposito, può illustrare le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti opportuni in rapporto alla propria tecnologia e alle proprie capacità. Saranno privilegiate soluzioni che.

SUB CRITERIO A.5 – Proposte migliorative e impiego di materiali certificati (MAX 20 PUNTI)

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa, il concorrente può proporre soluzioni migliorative alle opere previste a progetto, nel solo ambito interessato dagli interventi, che possano agevolare i futuri interventi manutentivi. Saranno inoltre apprezzate proposte che prevedano l’impiego di materiali eco-compatibili o che comportino un miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle opere stesse e/o delle aree circostanti.

-

Il concorrente dovrà redigere apposita relazione che tratti nell’ordine sopra indicato, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Lettera di invito - Disciplinare, gli argomenti di cui ai criteri indicati (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5); la Relazione potrà essere corredata da elaborati grafici, schede tecniche ed ogni altro elemento utile alla corretta comprensione dell’offerta tecnica del concorrente.